## Slide 1
HR 보드 개발
미소정보기술
뉴미디어 사업본부
임종민

## Slide 2
기능 정의서 및 DB설계
수정 사항
추가 사항
2023-09-13 변경사항

## Slide 3
기능 정의서 및 DB설계
수정 사항
추가 사항
2023-09-13 변경사항

## Slide 4
기능 정의서 및 DB설계
수정 사항
추가 사항
2023-09-13 변경사항

## Slide 5
화면 구성
홈 화면1
홈 화면2

## Slide 6
화면 구성
인원 목록

## Slide 7
화면 구성
인원 추가

## Slide 8
화면 구성
인원 정보 수정 / 삭제

## Slide 9
화면 구성
Design Waiting List

## Slide 10
화면 구성
Design Waiting List 추가 (완료)

## Slide 11
화면 구성
Design Waiting List 수정

## Slide 12
화면 구성
Daily Plan 추가 페이지 (제작중)

## Slide 13
To do
Design Waiting List 추가 페이지 개발 마무리 –완료
Design Waiting List 데이터 베이스 수정 – 완료
Design Waiting List 수정 페이지 개발 – 완료
프로젝트 추가 페이지 개발 – 완료
프로젝트 수정 페이지 개발 – 완료
DailyPlan 페이지 개발 – 진행중
DailyPlan 데이터베이스 설계 – 진행중
DailyPlan 추가 페이지 개발 – 진행중
UX / UI 수정 및 보완 –진행중
(추가) Nas 서버에 배포 검토